## Slide 1
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy
a Centrální místo služeb (CMS)
Dynamický nákupní systém s názvem:
„Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“
CMS FORUM 16. 2. 2017
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 2
Agenda
Úvodní slovo
Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS KIVS”)
  Rekapitulace výsledků DNS KIVS za rok 2016
  Harmonogram VZ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  Rozhodnutí o změně ZD z 5. 12. 2016 – proces uzavírání smluv dle č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
  Harmonogram VZ dle zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ
  Celkové shrnutí projektu DNS KIVS rok 2013 – 2017
Portál KIVS
  Rozvoj portálu KIVS – nové funkcionality
  Požadavky na součinnost od Pověřujících zadavatelů – proces pro přesoutěžování služeb
Otázky a odpovědi
Slovo závěrem
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 3
  • Rekapitulace výsledků DNS KIVS za rok 2016
Celkem bylo ve III. vlně Dynamickém nákupním systému otevřeno 450 dílčích Veřejných zakázek (dále jen „VZ“):
Část 1.: Datové služby KIVS CMS – celkem 24 VZ, z toho:
ve stavu Zadáno – 15 VZ (vysoutěženo 266 služeb)
ve stavu Hodnocení – 1 VZ
ve stavu Předběžné oznámení – 0 VZ
ve stavu Zrušeno – 8 VZ
Části 2.: Komoditní telekomunikační služby – celkem 426 VZ, z toho:
ve stavu Zadáno – 193 VZ (vysoutěženo 1 824 služeb)
ve stavu Hodnocení – 32 VZ
ve stavu Předběžné oznámení – 89 VZ (bude zrealizováno v I.Q, II.Q 2017)
ve stavu Zrušeno – 112 VZ
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS KIVS”)

## Slide 4: DNS KIVS – rok 2016 (IIII. vlna – datové, hlasové služby) Přehled vysoutěžených Veřejných zakázek
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS KIVS”)
Služba | Počet VZ | Počet služeb | Celková maximální přípustná cena bez DPH | Smluvní cena bez DPH | Smluvní cena s DPH | Úspora bez DPH | Úspora v %
DATA_VPN | 15 | 266 | 62 936 043 | 17 179 772 | 20 787 524 | 45 756 271 | 72,70%
DATA_ETHERNET | 53 | 188 | 47 799 711 | 32 999 747 | 39 929 694 | 14 799 964 | 30,96%
DATA_DF | 5 | 13 | 9 048 000 | 9 048 000 | 10 948 080 | 0 | 0,00%
DATA_DF-BACKUP | 4 | 4 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 452 000 | 0 | 0,00%
DATA_INTERNET_SYM | 5 | 7 | 726 600 | 566 256 | 685 170 | 160 344 | 22,07%
DATA_INTERNET_ASYM | 9 | 35 | 910 920 | 896 896 | 1 206 244 | 14 024 | 1,54%
DATA_AL | 24 | 574 | 32 882 069 | 32 882 069 | 39 787 303 | 0 | 0,00%
HLAS_ISDN30 | 23 | 109 | 4 313 362 | 4 192 176 | 5 072 533 | 121 186 | 2,81%
HLAS_GL | 1 | 1 | 6 960 | 6 960 | 8 422 | 0 | 0,00%
HLAS_WL | 1 | 1 | 5 808 | 5 808 | 7 028 | 0 | 0,00%
HLAS_ISDN2 | 50 | 622 | 8 917 521 | 7 788 400 | 9 423 964 | 1 129 121 | 12,66%
HLAS_PCM | 3 | 4 | 380 757 | 336 000 | 406 560 | 44 757 | 11,75%
CELKEM | 193 | 1 824 | 169 127 750 | 107 102 084 | 129 714 521 | 62 025 666 | 36,67%

## Slide 5
Hovorné
  V minulosti byly používány především tarifikace 120 + 60, 60 + 60 nebo 60 + 30. Všechny hlasové služby, které již soutěží prošly nebo jsou připraveny do soutěže mají tarifikaci 1+1 tzn. účtování po vteřinách.
  Operátoři v rámci EA snížili ceny za hovorné, a to v různé výši.
  Vzhledem k různým poměrům volání u Pověřujících zadavatelů tedy nelze jednoznačně přesně odhadnout slevu na hovorném. Nicméně odhadovaná sleva dle dostupných objemů je 15-20% oproti současným cenám. Přesný odhad lze utvořit po cca 3 měsících používání nových tarifů u každého jednotlivého PZ.
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS KIVS”)

## Slide 6: Harmonogram DNS KIVS dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách rok 2017
Soutěžní kolo PZ | Pověřující zadavatelé | Služby soutěžené v PL | Počet VZ | Počet služeb | Celková maximální přípustná cena pro hodnocení
VI. | KŘP A; KŘP S; MV, GŘ HZS, KŘP C, ZZMV, KŘP B, KŘP K, KŘP J, HZS H; KŘP H; KŘP L; KŘP U; KŘP T, KŘP M, HZS P; KŘP P | HLAS_HTS | 25 | 982 | 11 706 482,00
VII. | GŘ HZS;HZS S;KŘP A;KŘP S;MV, KŘP U;ZZMV, KŘP Z; VPŠ a SPŠ MV v Holešově, GFŘ; GŘC; MF, ČTÚ, ČSSZ; ÚP ČR, ČMI MPO | HLAS_HTS | 27 | 504 | 5 005 480,00
VIII. | ČSSZ, ÚP ČR, ČMI MPO, SEI, ČTÚ, ČOI, ÚPV, MPO, NBÚ, GŘC | HLAS_HTS | 28 | 193 | 2 217 701,00
IX. | KŘP C, MV, KŘP T | DATA_ETHERNET, DATA_DF-BACKUP | 5 | 5 | 1 941 375,00
X. | GŘ HZS; KŘP A; KŘP S; MV, KŘP K, HZS A; KŘP T; ZZMV, MPO, ČSSZ, GFŘ, GŘC, NBÚ, ÚP ČR | HTS_ADSL, HLAS_ISDN2, HLAS_ISDN30, HLAS_BL | 29 | 134 | 3 043 457,00
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS KIVS”)

## Slide 7: Harmonogram DNS KIVS dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách rok 2017
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS KIVS”)
Soutěžní kolo PZ | Datum odeslání F9 z DNS | Datum uveřejnění (Věstník) | Podání předběžných nabídek | Zveřejnění výzev | Podání nabídek | Otevření a posouzení nabídek | Vyhodnocení nabídek
VI. | 20.09.2016 | 20.09.2016 | 04.10.2016 | 19.12.2016 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 20.02.2017
VII. | 29.09.2016 | 30.09.2016 | 17.10.2016 | 20.02.2017 | 13.03.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017
VIII. | 27.09.2016 | 27.09.2016 | 11.10.2016 | 27.02.2017 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 31.03.2017
IX. | 27.09.2016 | 29.09.2016 | 12.10.2016 | 09.03.2017 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 12.04.2017
X. | 27.09.2016 | 29.09.2016 | 12.10.2016 | 20.03.2017 | 19.04.2017 | 19.04.2017 | 21.04.2017
Soutěžní kolo PZ | Odeslání výzvy do EA s přesnými termíny | Zahájení EA | Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce | Odevzdání finálních nabídek (PL) | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | Lhůta pro námitky | Odeslání Informace k vyplnění smlouvy z DNS
VI. | 20.02.2017 | 23.02. - 01.03.2017 | 30.01. - 03.02.2017 | 01. - 07.03.2017 | 09.03.2017 | 24.03.2017 | 09.03.2017
VII. | 15.03.2017 | 20.03.2017 | 20.03.2017 | 24.03.2017 | 27.03.2017 | 11.04.2017 | 27.03.2017
VIII. | 31.03.2017 | 05. - 11.4.2017 | 05. - 11.4.2017 | 11. - 17.04.2017 | 18.04.2017 | 02.05.2017 | 18.04.2017
IX. | 12.04.2017 | 17. - 21.04.2017 | 17. - 21.04.2017 | 21. - 27.04.2017 | 28.04.2017 | 15.05.2017 | 28.04.2017
X. | 21.04.2017 | 02. - 08.05.2017 | 02. - 08.05.2017 | 08. - 12.05.2017 | 15.05.2017 | 30.05.2017 | 15.05.2017

## Slide 8
    Detailní harmonogram VZ bude přílohou této prezentace a bude publikován na stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/zapisy-988699.aspx
    Harmonogram je postaven dle kritéria „Požadované datum zřízení služby“.
    Termíny uvedené v harmonogramu jsou termíny předpokládané.
      V průběhu realizace dílčích VZ provádíme pravidelnou aktualizaci harmonogramu.
      Opět může docházet k posunům termínů. Např. ke zkrácení termínů, dochází za předpokladu, že na VZ bude podána pouze 1 nabídka, pak odpadají lhůty pro EA a další kroky s tím spojené.
      Naopak může dojít i k prodloužení, a to ať už z důvodu podání dodatečných informací nebo z důvodu, že uchazeč, který se zúčastnil EA, změnil svou hodnotu a neodevzdal finální PL do 4 pracovních dnů. Pak je to podmínka pro jeho vyloučení a VZ se automaticky posouvá o 15 dní (pokud nám vyloučený uchazeč nepošle podepsané vzdání se práva na námitky).
    Požadavky na součinnost: Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste si harmonogram prošli a zkontrolovali si předpokládané termíny, ceny. Zda Vám vyhovují v návaznosti na Vaše stávající smlouvy, předávací protokoly o převzetí služby do provozu. Tuto kontrolu prosím proveďte do: 27. 02. 2017.
    Pokud Vám termíny nebudou vyhovovat, pošlete nám požadavek na kivs@mvcr.cz, dalším nezbytným krokem bude doplnění služby, tj. „Požadovaného data zřízení služby“ do portálu KIVS.
    Pro bližší informace k návrhům termínů se můžete příp. obrátit na Petru Stehlíkovou, GSM +420 777 443 065.
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS KIVS”)

## Slide 9
    Rozhodnutí Zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního systému XI ze dne 5. 12. 2016, (lhůta pro příp. podání námitek uplynula dne 20. 12. 2016)
    Rozhodnutí o změně bylo zrealizováno na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) platného od 1. 10. 2016
    Centrální zadavatel žádné námitky v zákonné lhůtě neobdržel.
    Úpravy provedeny v:
      zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování služeb KIVS - 2013 - 2017“,
      příloze č. 4 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 1. část DNS“
      příloze č. 5 zadávací dokumentace DNS KIVS „Základní obchodní podmínky pro 2. část DNS“
    Shora uvedené změny představují zejména následující úpravy zadávacích podmínek DNS KIVS:
      Terminologické úpravy a přizpůsobení institutů nové právní úpravě
      Úprava role Centrálního zadavatele při centralizovaném zadávání - viz. formulační úprava ust. § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ (oproti ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZVZ) – z toho vyplývající závěr o nutnosti uzavření smluv na plnění VZ ze strany samotných Pověřujících zadavatelů
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Informace k Rozhodnutí Zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního systému ze dne 5. 12. 2016

## Slide 10
      Rozšíření možností výhrady změny závazku (viz. ust. § 100 ZZVZ)
      Detailněji na profilu Centrálního zadavatele (sekce Zadávací dokumentace VZ)
      https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_3077.html
    Rozhodnutí Zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního systému XII ze dne 5. 12. 2016, (lhůta pro příp. podání námitek uplynula dne 20. 12. 2016)
    Rozhodnutí o změně bylo zrealizováno na základě požadavku GŘ HZS.
    Úpravy provedeny v:
      příloze č. 2 zadávací dokumentace DNS KIVS „Výčet služeb – Katalogové listy spadající do rozsahu části č. 1 DNS – KIVS-CMS“.
      Příloha doplněna o dva nové katalogové listy označené ID „DATA_VPN-QOS _KRITICKÁ INFRASTRUKTURA _011.01“ a ID „DATA_VPN_KRITICKÁ INFRASTRUKTURA _012.01“
    Centrální zadavatel obdržel námitky v zákonné lhůtě, a to dne 20. 1. 2017.
    Rozhodnutí Centrálního zadavatele o námitkách odesláno dne 3. 2. 2017- Centrální zadavatel podané námitky zamítl.
    Proti rozhodnutí mohl Stěžovatel podat ve lhůtě dle § 251 odst. 2 ZZVZ návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Centrálního zadavatele k ÚOHS (T: do 13. 2. 2017)
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Informace k Rozhodnutí Zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního systému ze dne 5. 12. 2016

## Slide 11
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Informace k Rozhodnutí Zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního systému ze dne 5. 12. 2016
    Rozhodnutí Zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního systému XI - Uzavírání smluv dle zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ
    Centrální zadavatel připravuje proces pro uzavírání smluv ve smyslu formulační úpravy ust. § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ.
    Centrální zadavatel v návaznosti na novou právní úpravu (ZZVZ) rozhodl o změně zadávacích podmínek týkajících se fáze uzavírání (podepisování) smluv. Dle dosavadního znění zadávacích podmínek jednotliví pověřující zadavatelé doposud přistupovali ke smlouvě již uzavřené mezi Centrálním zadavatelem a vybraným uchazečem (novou terminologií vybraným dodavatelem).
    Nově budou jednotlivé smlouvy s vybraným dodavatelem uzavírat (podepisovat) sami pověřující zadavatelé.
    Centrální zadavatel však zůstává smluvní stranou smlouvy, neboť mu zůstává zachována koordinační úloha v procesu poskytování služeb jednotlivým koncovým uživatelům.

## Slide 12: Návrh procesu pro uzavírání smluv
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Informace k Rozhodnutí Zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního systému ze dne 5. 12. 2016
    Návrh procesu je připravován dle eIDAS (nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu. Aktuální a platná verze eIDAS byla publikována Evropským parlamentem a Evropskou radou dne 23.července 2014) a dle zákona 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
    Centrální zadavatel zašle všem pověřujícím zadavatelům, kteří mají podepsaný dodatek č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání dotazník, který bude obsahovat nezbytné proto, aby návrh procesu mohl být finalizován.
    Dotazník Centrální zadavatel zašle z emailu kivs@mvcr.cz na kontaktní osoby uvedené v komunikační matici nejpozději do 28. 2. 2017.
    Termín pro vyplnění a odeslání dotazníku na email kivs@mvcr.cz od Vás pověřujících zadavatelů budeme očekávat nejpozději do 13. 3. 2017.
    Na základě dotazníku potřebujeme získat informace o Vašich interních procesech pro uzavírání smluv a mohli Vám zajistit s předstihem nezbytnou součinnost, dále informace o Vašich možnostech a interních předpisech pro elektronické podepisování smluv

## Slide 13: Návrh procesu pro uzavírání smluv
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Informace k Rozhodnutí Zadavatele o změně zadávacích podmínek dynamického nákupního systému ze dne 5. 12. 2016
    V rámci přípravy návrhu procesu konzultujeme potřebné s Ministerstvem pro místní rozvoj a se zástupci certifikační autority za účasti právních zástupců Ministerstva vnitra.
    Vyhodnocení výstupů z dotazníků předpokládáme nejpozději do 20. 3. 2017.
    Finalizaci návrhu procesu, vč. informace směrem k Vám, nejpozději do 31. 3. 2017.
Notes: Ukázka smlouvy, představení návrhu – Oznámení o výběru 15-denní lhůta, odeslání podkladů pro referátníky PZ, získání č.j. pro smlouvu. Na druhé straně komunikace s vítězným uchazečem o čistopisu. Informace k vyplnění smlouvy, již ne listinná, ale elektronická. Po obdržení podepsané smlouvy od uchazeče, předání do úložiště pro PZ, notifikace, termín podepsání. Poslední podepisuje MV (5-leté časové razítko, archivní pečeť, konverze do listinné podoby). Atd.

## Slide 14: Rozvoj portálu KIVS – nová funkcionalita RFI
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Portál KIVS
    V návaznosti na námitky, které jsme obdrželi v průběhu loňského roku, jsme zavedli opatření pro stanovování maximálních přípustných cen, což nám bylo doporučeno ze strany ÚOHS, a to zejm. u všech datových služeb.
    Před vypisováním VZ pro datové služby zajišťuje Centrální zadavatel průzkum trhu, tzn. že před verifikací PL rozesíláme RFI na kvalifikované operátory a žádáme je o součinnost při vyplnění předpokládaných cen.
    Po vyhodnocení Vám výstupy předkládáme pro kontrolu Vámi stanovených maximálních přípustných cen.
    RFI se provádějí i zejm. z toho důvodu, abychom ověřili cenové možnosti operátorů, jejich zájem o konkrétní služby v daných lokalitách, krajích. A tím pro Vás získali vyšší pravděpodobnost potenciálních nabídek v DNS a realizaci EA.
    Úpravy Vámi stanovených maximálních přípustných cen dle vyhodnocených RFI jsou pouze na Vás! RFI je pouze předpokladem a krokem k obchodní strategii každého z Vás.

## Slide 15: Rozvoj portálu KIVS – nová funkcionalita RFI
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Portál KIVS
    Vzhledem k administrativní zátěži, jsme zrealizovali rozvoj portálu KIVS.
    Portál KIVS byl rozšířen o modul pro kvalifikované operátory, kteří budou RFI vyplňovat přímo v něm.
    Modul pro operátory byl naprogramován tak, abychom zajistili bezpečnost Vašich dat v portále KIVS. Jedná se o samostatný modul, který je pouze integračně propojen s portálem KIVS, tak abychom mohli vstupy od operátorů automaticky propojit se službami.
    Zázemí pro Vás bylo rozšířeno o novou službu RFI. V této části budete mít přehled o všech RFI, které jsme pro Vás zajistili, vč. vyhodnocení. Všechny operace jsou navázány na notifikační emaily, prostřednictvím kterých budete včas informováni.
    V současné době probíhá finální testování této funkcionality. Předpokládaný termín pro nasazení do ostré verze – 6. 3. 2017.
    V portále KIVS bude pro Vás k dispozici manuál, příp. je Vám k dispozici RT DNS KIVS.
    Paralelně s testováním nové funkcionality probíhá komunikace směrem k operátorům.
    Pro úplnost jsme si pro Vás připravili ukázku – prezentuje Zbyněk Vyskočil

## Slide 16: Požadavky na součinnost od PZ –přesoutěžování služeb
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Portál KIVS
    Doba účinnosti smlouvy je dle platná od podpisu smluvních stran.
    Doba trvání smlouvy (24, 36 měsíců) platí od data převzetí služby do provozu.
    Centrální zadavatel zastává roli, že protokoly pro převzetí služeb do provozu získává od vítězných operátorů. Tato role by neměla jít za MV, ale za každým PZ, který by měl Centrálního zadavatele informovat o tom, když služba byla z jeho strany převzata do provozu (scan PP).
    Abychom Vám mohli bezpečně a včas zajistit přesoutěžní Vašich služeb, potřebujeme větší součinnost od Vás.
    Z naší strany připravujeme změnový požadavek v portále KIVS, úložiště pro PP a rozšíření nového pole „převzetí služby do provozu“. Zde řešíme otázku editace služeb, vzhledem k tomu, že v této fázi jsou pro Vás služby needitovatelné, aj. Rozvoj je v řešení a o jeho postupu Vás budeme informovat.
    Kopie služeb v portále KIVS – požadavek na součinnost: úprava zadání, kontrola požadovaného data spuštění.
    Verifikace PL – větší důraz na kvalitu. Při přistupování ke smlouvám dochází stále více k požadavkům na rušení služeb (opce), z důvodu nevyužitelnosti služeb. Dochází tedy k tomu, že již při podpisu smluv se zároveň řeší dodatky.

## Slide 17: Informace k nové změně ZD – v přípravě
Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb
Portál KIVS
    Změna lokalit InterConnectu Centrálního místa služeb
    V souladu s přechodem komunikačního uzlu CMS z verze 1.0 na verzi 2.0 je nutné provést migraci modulu InterConnect z lokalit DC Olšanská a DC Nagáno do nových lokalit DC Malešice a DC SP – Na Vápence, kde je nový uzel CMS 2.0 provozován.
    Vlastnímu fyzickému přesunu bude vždy předcházet přepojení linek operátorů (T-Mobile, ha-vel internet s.r.o., O2, Dial Telecom, ČRa, MV a ČP).
    Přepojení každého operátora bude trvat 1 den + otestování.
    Ze strany provozovatele probíhají migrační schůzky s operátory a příprava harmonogramu migračních prací.
    Ze stran operátorů probíhá příprava konektivity do nových DC.
    Předpokládaný termín ukončení migračních prací je do 1. 7. 2017.
    Změna lokalit InterConnectu by se Vás, jako Pověřujících zadavatelů neměla dotknout, vzhledem k tomu, že přepojování by mělo proběhnout BEZ plánovaných odstávek.

## Slide 18
  Slovo závěrem
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 19
?
Otázky a odpovědi...
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

## Slide 20
Děkujeme Vám za pozornost
KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)