Příloha č. 1 k č.j.:MV-7514-3/VZ-2012

Klíčové termíny projektu

| Etapy plnění | Dokončení části díla | Akceptace zadavatelem |
| --- | --- | --- |
| Etapa č. I |  |  |
| Zpracování a předložení samostatné kapitoly návrhu na řešení sběru nebo pořízení dat pro jednotlivé moduly | 27. září 2012 | 15. října 2012 |
| Posouzení rizik Portálu | 27. září 2012 | 15. října 2012 |
| Zpracování samostatné kapitoly popisu řešení zajištění bezpečnosti Portálu dat | 27. září 2012 | 15. října 2012 |
| Projektové řízení etapy č. 1 | 27. září 2012 | 15. října 2012 |
| Etapa č. II |  |  |
| Poskytování expertnich služeb | 28. února 2013 | 14. března 2013 |
| Zajištění služeb podpory Portálu v rozsahu minimálně 2000 hodin ročně | 28. února 2013 | 14. března 2013 |
| Předání získaných dat v Portálu zadavateli po akceptaci a předání předmětu díla zadavateli u statických dokumentů ve formátu JPEG a dynamických dokumentů ve formátu XML | 28. února 2013 | 14. března 2013 |
| Projektové řízení etapy č. 2 | 28. února 2013 | 14. března 2013 |